ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ТРЕСТ «МОСОТДЕЛСТРОЙ № 1»

г. Москва                                                                              01.10.2008 г.

А К Т

о простое

Мной, производителем работ Зотовой Еленой Антоновной, в присутствии заместителя руководителя по производству Калины Евгения Дмитриевича, заместителя руководителя по экономике и финансам Зеленюка Валерия Константиновича, 01 октября 2008 года в 9 часов 00 минут зафиксирован простой следующих работников ввиду отсутствия объектов и объемов работ:

| № п/п | Фамилия, И.О. | Подразделение | Должность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бормотова Л.И. | Основное пр-во | Штукатур 4 р. |
| 2 | Волкова Т.И. | Основное пр-во | Штукатур 5 р. |
| 3 | Голыбина М.А. | Основное пр-во | Штукатур 5 р. |
| 4 | Дмитриева Н.И. | Основное пр-во | Маляр 5 р. |
| 5 | Иншакова Л.А. | Основное пр-во | Маляр 5 р. |
| 6 | Кленина Н.И. | Основное пр-во | Маляр 5 р. |
| 7 | Козлов Г.А. | Управление производством | Прораб |
| 8 | Коновалов Н.Н. | Основное пр-во | Облицовщик-плиточник 5 р. |
| 9 | Корепанова З.В. | Основное пр-во | Маляр 5 р. |
| 10 | Митина О.А. | Основное пр-во | Облицовщик-плиточник 5 р. |
| 11 | Моргун Е.Д. | Основное пр-во | Маляр 5 р. |
| 12 | Немчук В.И. | Основное пр-во | Маляр 5 р. |
| 13 | Новикова Г.И. | Основное пр-во | Штукатур 5 р. |
| 14 | Роман В.В. | Управление производством | Начальник участка |
| 15 | Рябова Л.К. | Основное пр-во | Маляр 5 р. |
| 16 | Садикова Н.Е. | Основное пр-во | Маляр 5 р. |
| 17 | Севастьянова Е.Н. | Основное пр-во | Мастер строительных и монтажных работ |
| 18 | Серегина О.Н. | Основное пр-во | Маляр 5 р. |
| 19 | Смирнов М.М. | Управление производством | Прораб |
| 20 | Фомин А.С. | Основное пр-во | Подсобный рабочий |

Начало простоя – 01 октября 2008 года в 9.00.

Окончание простоя – не установлено.

Виновная сторона – Работодатель.

О простое проинформирован начальник отдела кадров Пригожин Борис Александрович.

Заявитель:

Производитель работ                                                                              Е.А. Зотова

Свидетели:

Зам. руководителя по производству                                                    Е.Д. Калина

Зам. руководителя по экономике и финансам                             В.К. Зеленюк

Ознакомлен:

Начальник отдела кадров                                                                    Б.А. ПРИГОЖИН